회  의  록

1. 회의 기본 정보

| 회의 일시 | 2026년 4월 4일 (토요일) 17:00 ~ 19:00 | 회의 장소 | [디스코드] |
| --- | --- | --- | --- |
| 프로젝트명 | [실내 공기질 및 혼잡도 모니터링 시스템] | 팀명 | [Clean-Sync] |
| 회의 차수 | 제 2차 정기 회의 | 작성자 | 마혁진 |
| 참석자 | [신동건, 마혁진, 심재헌, 안성재] | 불참자 | [불참자 이름 / 없음] |

2. 회의 안건

| No. | 안건 (Agenda) |
| --- | --- |
| 1 | 협업 환경 설정 및 Git 활용 가이드 |
| 2 | 서비스 요구사항 분석 및 와이어프레임 작성 |
| 3 | 데이터 통신 규격 설계를 위한 API 명세서 작성 |

3. 논의 내용

※ 안건별로 논의된 내용, 제시된 의견, 결론을 상세히 기록하세요.

| No. | 안건 | 논의 내용 및 결과 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 협업 환경 설정 및 Git 활용 가이드 | -GitHub와 Notion을 연동하여 실시간으로 작업 현황을 공유하기로 함. - 효율적인 코드 관리를 위해 브랜치 생성 규칙 및 커밋 메시지 작성법에 대한 교육을 진행하고 준수하기로 결정함. |
| 2 | 요구사항 정의서 및 와이어프레임 작성 | -프로젝트의 핵심 기능 및 서비스 범위를 확정하여 요구사항 정의서를 작성함. - 사용자 UI/UX를 시각화한 와이어프레임을 제작하여 전체적인 서비스 흐름과 화면 구조를 확정함. |
| 3 | API 명세서 초안 작성 | - 프론트엔드와 백엔드 간의 원활한 데이터 통신을 위해 필요한 API 목록을 도출함. - 각 기능별 요청(Request)과 응답(Response) 데이터 규격을 정의하여 명세서 초안 작성을 완료함. |

4. 결정 사항

※ 이번 회의에서 최종적으로 결정된 내용만 작성하세요.

| No. | 결정 사항 |
| --- | --- |
| 1 | 핵심 요구사항 및 기능 확정 - 환경 데이터 수집(미세먼지, 온습도, 소음), 실시간 대시보드, 혼잡도 추정, 히스토리 조회, 위험 알림 등 5가지 핵심 기능을 프로젝트 범위로 확정함. |
| 2 | 데이터 통신을 위한 API 규격 승인 - 최신 환경 데이터 조회(/env/check), 혼잡도 정보 조회(/crowd/check), 과거 이력 데이터 조회(/history/check) 등 주요 GET API 명세 및 데이터 포맷을 확정함. |
| 3 | 향후 일정 및 작업 분담 - 금일 논의된 기능 및 API 구조를 바탕으로 사용자 화면 설계를 위한 와이어프레임 작성을 차주 월요일(4/6)까지 완료하기로 함. - 회로모듈 장비 구매 |

5. 액션 아이템 (Action Items)

※ 누가 언제까지 무엇을 해야 하는지 명확하게 작성하세요.

| No. | 할 일 | 담당자 | 기한 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 웹사이트 이미지 피그마나 손그림으로 만들기 (간단하게) | [마혁진] | 4/6(월) |

6. 이슈 / 미결 사항

※ 이번 회의에서 해결되지 않아 다음으로 넘기는 사항을 작성하세요.

| No. | 이슈 내용 | 담당자 | 상태 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | [해결되지 않은 이슈나 다음 회의로 넘어가는 사항] | [담당자] | 미해결 / 진행중 |
| 2 | [이슈 내용] | [담당자] | 미해결 / 진행중 |