회  의  록

1. 회의 기본 정보

| 회의 일시 | 2026년 04월 07일 (화요일) 14:00 ~ 16:00 | 회의 장소 | [카페] |
| --- | --- | --- | --- |
| 프로젝트명 | [실내 공기질 및 혼잡도 모니터링 시스템] | 팀명 | [Clean-Sync] |
| 회의 차수 | 제 3차 정기 회의 | 작성자 | [신동건] |
| 참석자 | [신동건, 마혁진, 안성재, 심재헌] | 불참자 | [없음] |

2. 회의 안건

| No. | 안건 (Agenda) |
| --- | --- |
| 1 | [이번 주차까지 해오는 과제] |
| 2 | [요구사항 정의서, API 명세서, 와이어프레임 확정] |
| 3 | [DB스키마 설계] |

3. 논의 내용

※ 안건별로 논의된 내용, 제시된 의견, 결론을 상세히 기록하세요.

| No. | 안건 | 논의 내용 및 결과 |
| --- | --- | --- |
| 1 | [이번 주차까지 해오는 과제] | 마혁진, Figma로 와이어프레임 구성, 첫번째화면 : UI 크기가 작아서 글씨가 잘 안보여서 조금 키워야할듯, 불필요한 디자인 없애기 안성재, Node.js 개발 환경 구축 but MQTT broker 아직 호환 안됨. 심재헌, MySQL AWS DB스키마 해야함 신동건, Arduino에서 MQTT broker 환경 구축, test웹페이지에서 MQTT호환 잘되는걸 확인함 |
| 2 | [요구사항 정의서, API 명세서] | 요구사항 정의서 : Wifi를 이용해 혼잡도를 추정하는걸 추가 기능으로 변경함. API 명세서 : 상태유지 |
| 3 | [DB스키마 설계] | 기존의 짰던 API 명세서를 통해 서로 상의를 하면서 DB명을 지정함. |

4. 결정 사항

※ 이번 회의에서 최종적으로 결정된 내용만 작성하세요.

| No. | 결정 사항 |
| --- | --- |
| 1 | [DB, 서버 4/8까지] |
| 2 | [요구사항 정의서, API 명세서 확정] |

5. 액션 아이템 (Action Items)

※ 누가 언제까지 무엇을 해야 하는지 명확하게 작성하세요.

| No. | 할 일 | 담당자 | 기한 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | [와이어 프레임 설계] | [마혁진] | 04/07(저녁) |
| 2 | [DB 스키마 확정, 서버 개발 환경 구축] | [심재헌] | 04/08 |
| 3 | [회로도 설계, 데이터 흐름도 작성] | [신동건] | 04/08 |
| 4 | [라이브러리 구축, 최신 환경 데이터 조회 api 만들기] | [안성재] | 04/__(__) |

6. 이슈 / 미결 사항

※ 이번 회의에서 해결되지 않아 다음으로 넘기는 사항을 작성하세요.

| No. | 이슈 내용 | 담당자 | 상태 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | [DB스키마 설계] | [심재헌] | 진행중 |
| 2 | [와이어프레임 설계] | [마혁진] | 진행중 |