회  의  록

1. 회의 기본 정보

| 회의 일시 | 2026년 4월 14일 (화요일) 12:00 ~ 13:00 | 회의 장소 | [디스코드] |
| --- | --- | --- | --- |
| 프로젝트명 | [실내 공기질 및 혼잡도 모니터링 시스템] | 팀명 | [Clean-Sync] |
| 회의 차수 | 제 4차 정기 회의 | 작성자 | [신동건] |
| 참석자 | [신동건, 마혁진, 심재헌, 안성재] | 불참자 | [없음] |

2. 회의 안건

| No. | 안건 (Agenda) |
| --- | --- |
| 1 | [개발 상황] |

3. 논의 내용

※ 안건별로 논의된 내용, 제시된 의견, 결론을 상세히 기록하세요.

| No. | 안건 | 논의 내용 및 결과 |
| --- | --- | --- |
| 1 | [개발 상황] | [Iot : 회로도 작성 및 회로 구성함. 백엔드 : 소음 데이터 불러오는 코드랑 혼잡도 계산하는 코드 작성함. 프론트엔드 : 백엔드에서 줄 가상 데이터를 바탕으로 대시보드 UI 레이아웃을 구현함. DB / 서버 : DB 스키마 설계 및 DB 테이블 서버에 적용함. 4주차때 백엔드에서 api를 만들고 프론트에서 연동하는건데 test용 api부터 만들라고함. ] |

4. 결정 사항

※ 이번 회의에서 최종적으로 결정된 내용만 작성하세요.

| No. | 결정 사항 |
| --- | --- |
| 1 | [다음 회의 날짜는 4/30(목) 21시] |

5. 액션 아이템 (Action Items)

※ 누가 언제까지 무엇을 해야 하는지 명확하게 작성하세요.

| No. | 할 일 | 담당자 | 기한 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | [DB 스키마 수정] | [심재헌] | 4/30(목) |
| 2 | [회로 제작 및 회로 작동] | [신동건] | 4/30(목) |
| 3 | [api 제작] | [안성재] | 4/30(목) |
| 4 | [api 연동 및 차트 제작] | [마혁진] | 4/30(목) |

6. 이슈 / 미결 사항

※ 이번 회의에서 해결되지 않아 다음으로 넘기는 사항을 작성하세요.